PROYECTO FINAL DEL CURSO

Sistema de Reservaciones para Barbería

Peludos Barber Shop

| Título del proyecto | Sistema de Reservaciones – Peludos Barber Shop |
| --- | --- |
| Integrantes | [Nombre 1], [Nombre 2], [Nombre 3], [Nombre 4] |
| Fecha 1ª entrega | Jueves 16 de abril de 2026 – 15 puntos |
| Fecha 2ª entrega | Martes 09 de junio de 2026 – 25 puntos |

# 1. Información de la Microempresa

## 1.1 Descripción General

Peludos Barber Shop es una microempresa dedicada a la prestación de servicios de barbería y estética masculina. Ofrece cortes de cabello, arreglo de barba, afeitado y tratamientos capilares en un ambiente moderno y amigable, orientado principalmente a jóvenes y adultos.

## 1.2 Datos de la Empresa

| Nombre | Peludos Barber Shop |
| --- | --- |
| Giro comercial | Servicios de barbería y estética masculina |
| Ubicación | [Calle, Colonia, Ciudad – completar con datos reales] |
| Representante | [Nombre del dueño / encargado] |
| Horario de atención | Lunes a Sábado: 9:00 – 20:00 hrs ¦ Domingo: 10:00 – 16:00 hrs |

# 2. Definición del Problema

## 2.1 Situación Actual

Actualmente Peludos Barber Shop gestiona sus citas de manera manual, ya sea por llamada telefónica o mensajes de WhatsApp. Esto genera los siguientes problemas:

- Pérdida de citas por falta de registro formal.

- Doble agendamiento en el mismo horario (traslapes).

- Tiempo de espera excesivo sin posibilidad de planificación por parte del cliente.

- Sin historial de servicios por cliente.

- Dificultad para administrar la agenda de múltiples barberos.

## 2.2 Qué se quiere hacer

Desarrollar un sistema web de reservaciones que permita a los clientes de Peludos Barber Shop agendar, modificar y cancelar citas en línea, y al administrador gestionar la agenda, los barberos y los servicios de forma centralizada.

## 2.3 Para qué sirve

El sistema tiene como propósito principal eliminar la desorganización en la gestión de citas, reducir el tiempo de espera de los clientes, mejorar la experiencia de usuario y apoyar a la microempresa a crecer de manera ordenada y profesional.

# 3. Objetivo, Visión y Misión

## 3.1 Objetivo General

Implementar un sistema de reservaciones en línea para Peludos Barber Shop que optimice la gestión de citas, mejore la experiencia del cliente y centralice la administración de servicios y barberos.

## 3.2 Objetivos Específicos

- Permitir al cliente reservar, modificar y cancelar citas desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

- Brindar al administrador un panel de control para gestionar citas, barberos y servicios.

- Enviar recordatorios automáticos de citas a los clientes.

- Generar reportes básicos de ocupación y servicios más solicitados.

- Garantizar que no existan traslapes de horarios en las agendas de los barberos.

## 3.3 Misión

Brindar a Peludos Barber Shop una herramienta tecnológica accesible y fácil de usar que optimice la gestión de sus servicios, mejore la comunicación con sus clientes y contribuya al crecimiento profesional del negocio.

## 3.4 Visión

Ser el sistema de referencia en gestión de citas para barberías y negocios de estética masculina en la región, expandible a múltiples sucursales y adaptable a las necesidades de cada establecimiento.

# 4. Metodología: Scrum

## 4.1 Justificación de la Metodología

Se eligió la metodología Scrum debido a que el proyecto implica el desarrollo de software con requerimientos que pueden evolucionar durante el proceso. Scrum permite entregar valor de forma incremental, validar avances con el cliente al final de cada sprint y responder ágilmente a cambios.

## 4.2 Roles del Equipo

| Rol | Responsable |
| --- | --- |
| Product Owner | [Nombre del integrante] |
| Scrum Master | [Nombre del integrante] |
| Development Team | [Nombre 3], [Nombre 4] |

# 5. Requerimientos del Sistema

## 5.1 Requerimientos Funcionales

- El sistema deberá permitir el registro e inicio de sesión de clientes y administradores.

- Los clientes podrán consultar la disponibilidad de horarios por barbero.

- Los clientes podrán agendar, modificar y cancelar citas.

- El sistema deberá mostrar un catálogo de servicios con precios y duración estimada.

- El administrador podrá gestionar la lista de barberos y sus horarios.

- El administrador visualizará un tablón de citas del día y de la semana.

- Se enviarán notificaciones/recordatorios de cita (correo o SMS).

- El sistema impedirá el agendamiento de citas en horarios ya ocupados.

- Se generarán reportes básicos de citas por período y por barbero.

## 5.2 Requerimientos No Funcionales

- La interfaz deberá ser responsiva y accesible desde dispositivos móviles.

- El tiempo de respuesta del sistema no deberá superar los 3 segundos.

- La información de los usuarios deberá almacenarse de forma segura (contraseñas cifradas).

- El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo.

- El código deberá estar documentado y seguir buenas prácticas de desarrollo.

# 6. Tablón de Tareas – Scrum Board

A continuación se presenta el tablón de tareas organizado en las columnas estándar de Scrum:

| 📋 Product Backlog | 🔄 En Progreso | 🔍 En Revisión | ✅ Terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño de base de datos | Módulo de autenticación | Wireframes pantallas principales | Levantamiento de requerimientos |
| Módulo de reportes | Catálogo de servicios | Validación de formularios | Definición del proyecto |
| Notificaciones por correo | Panel del administrador | — | — |

# 7. Tabla de Sprints

| Sprint | Objetivo | Actividades principales | Responsable | Duración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Configuración del entorno y base | Diseño BD, arquitectura del proyecto, repositorio Git | [Nombre 1, 2] | 1 semana |
| Sprint 2 | Autenticación de usuarios | Registro, login, roles (admin/cliente), JWT | [Nombre 3, 4] | 1 semana |
| Sprint 3 | Módulo de reservaciones | Agendar, modificar, cancelar citas, validar traslapes | [Nombre 1, 3] | 1 semana |
| Sprint 4 | Catálogo y panel admin | CRUD servicios y barberos, vista agenda semanal | [Nombre 2, 4] | 1 semana |
| Sprint 5 | Notificaciones y reportes | Correos automáticos, reporte de citas | [Nombre 1, 2] | 1 semana |
| Sprint 6 | Pruebas y entrega final | Pruebas integrales, correcciones, documentación | Todo el equipo | 1 semana |

# 8. Cronograma de Actividades

El siguiente cronograma presenta las actividades distribuidas por semana con su respectivo responsable. Se recomienda elaborar el diagrama de Gantt detallado en Microsoft Project o ProjectLibre con el desglose de tareas por participante.

| Actividad | Semana | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento de requerimientos | Semana 1 | [Nombre 1] | Documento requerimientos |
| Diseño de base de datos | Semana 1-2 | [Nombre 2] | Diagrama ER |
| Módulo autenticación | Semana 2 | [Nombre 3, 4] | Login funcional |
| Módulo reservaciones | Semana 3 | [Nombre 1, 3] | CRUD citas |
| Catálogo de servicios | Semana 4 | [Nombre 2] | Módulo servicios |
| Panel administrador | Semana 4 | [Nombre 4] | Dashboard admin |
| Notificaciones | Semana 5 | [Nombre 1, 2] | Correos automáticos |
| Reportes | Semana 5 | [Nombre 3] | Módulo reportes |
| Pruebas integrales | Semana 6 | Todo el equipo | Reporte de pruebas |
| Documentación final | Semana 6 | Todo el equipo | Documento final |

# 9. Conclusión

El desarrollo del Sistema de Reservaciones para Peludos Barber Shop representa una solución tecnológica integral que responde a las necesidades reales de una microempresa en crecimiento. A través de la metodología Scrum, el equipo logrará entregar incrementos funcionales de software de forma ordenada, incorporando la retroalimentación del cliente y garantizando un producto de calidad en los tiempos establecidos.

Este proyecto contribuye directamente a la digitalización del negocio, mejorando la experiencia de sus clientes, optimizando los procesos internos y sentando las bases para una expansión futura.